# Cronograma de actividades

Este cronograma está sujeto a modificaciones propias de la edición de proyecto final que se esté llevando a cabo y debe servir solo como referencia para que los equipos puedan organizarse en torno a sus actividades del día.

# SEMANA 0 |  Pre-Onboarding

El material que se entrega durante esta semana puede venir todo junto el primer día o distribuido en bloques. Esta es simplemente una sugerencia para que organicen su preparación.

## DIA 1

- Envío del formulario de preferencias/confirmación de inscripción.

- Repaso de Git con el material del curso de Full-Stack. Lectura de Trabajando con Git (instructivo operativo para trabajar con versiones en equipos de trabajo).

- Lectura de los términos y condiciones.

## DIA 2

- Lectura del Manual de roles.

- (opcional) Lectura del Manual del Líder Técnico - para trabajo con versiones en equipos de proyectos finales para aquellos interesados en tomar el rol.

## DIA 3

- Ver el video instructivo de Trello que te ayudará durante el proyecto a la creación y seguimiento de un backlog. Opcional: manual de Trello (material extenso para quien desee interiorizarse más y para quienes les interese el rol de ADM).

## DIA 4

- Analizar los entregables mínimos obligatorios y repasar aquellos temas relevantes que creas que desempeñarás de acuerdo a tu rol (backend/frontend) durante el proyecto.

# SEMANA 1 |  Primer Sprint

## Lunes | Ceremonia de inicio

- Ceremonia de inicio 19.20hs sala PROYECTO FINAL PRINCIPAL

  - Explicación de evaluación y requisitos.

  - Presentación de los grupos de trabajo.

- Trabajo en salas:

- Firma grupal y envío de Términos y Condiciones

- Selección de proyecto desde catálogo

- Planeamiento del MVP, junto con diagramas UML y casos de uso

- División de roles

- Creación de backlog y división de tareas de la semana

## Martes

- Explicación de roles en sala PROYECTO FINAL PRINCIPAL 19.20hs.

- 19.40 primera daily. Entrega de registro de daily.

- Entrega del formulario de roles y proyecto por grupo.

- Trabajo en salas.

## Miércoles

- 19.20 daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

- Se entregan las planillas de evaluación del primer entregable y se analizan en grupo los objetivos de evaluación que van a defender.

## Jueves

- 19.20 Charla sobre la evaluación del lunes en sala PROYECTO FINAL PRINCIPAL.

- 20.00 Daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

# SEMANA 2 |  Segundo Sprint

## Lunes | Ceremonias

- Ceremonia demo 19.20hs sala PROYECTO FINAL PRINCIPAL

  - Explicación de la ceremonia retrospectiva del día.

  - Presentación del primer entregable en vivo a cargo de los grupos.

  - Autoevaluación y evaluación entre pares.

- Ceremonia Retro.

- Planning semanal.

## Martes

- 19.20 daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

## Miércoles

- 19.20 daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

- Se entregan las planillas de evaluación del segundo entregable y se analizan en grupo los objetivos de evaluación que van a defender.

## Jueves

- 19.20 daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

# SEMANA 3 |  Tercer Sprint

## Lunes | Ceremonias

- Ceremonia demo 19.20hs sala PROYECTO FINAL PRINCIPAL

  - Explicación de la ceremonia retrospectiva del día.

  - Presentación del segundo entregable en vivo a cargo de los grupos.

  - Autoevaluación y evaluación entre pares.

- Ceremonia Retro.

- Planning semanal.

## Martes

- 19.20 daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

## Miércoles

- 19.20 daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

- Se entregan las planillas de evaluación del tercer entregable y se analizan en grupo los objetivos de evaluación que van a defender.

## Jueves

- 19.20 Charla sobre la evaluación del lunes en formato video y opciones de grabación en sala PROYECTO FINAL PRINCIPAL.

- 20.00 daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

# SEMANA 4 |  Cuarto Sprint

## Lunes | Ceremonias

- Ceremonia demo 19.20hs sala PROYECTO FINAL PRINCIPAL

  - Explicación de la ceremonia retrospectiva del día.

  - Presentación del tercer entregable en formato video.

  - Autoevaluación y evaluación entre pares.

- Ceremonia Retro.

- Planning semanal.

## Martes

- 19.20 daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

## Miércoles

- 19.20 daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

- Se entregan las planillas de evaluación del cuarto entregable y se analizan en grupo los objetivos de evaluación que van a defender. El último entregable evalúa todos los hitos de nuevo y esta vez recibe la nota final.

## Jueves

- 19.20 Despeje de dudas sobre la última evaluación en sala PROYECTO FINAL PRINCIPAL.

- 19.30 daily. Entrega de registro de daily.

- Trabajo en salas.

# SEMANA 5 |  Cierre Cuarto Sprint

## Ceremonia de cierre

- Ceremonia demo 19.20hs sala PROYECTO FINAL PRINCIPAL.

  - Presentación del último entregable en formato video.

  - Autoevaluación y evaluación entre pares.

  - Despedida y cierre.